# ROADMAP COMPLET DE DÉVELOPPEMENT

Plateforme Intelligente de Détection de Fraude Bancaire
Projet de Fin de Formation — Équipe de 4 étudiants
Version 1.0

# 1. Vision globale du projet

Ce document présente la feuille de route complète du développement d'une plateforme professionnelle de détection de fraude bancaire destinée à une FinTech. Le projet sera conduit selon une démarche Agile Scrum et selon des pratiques industrielles de conception, développement, test, sécurité et déploiement.

Objectif final : livrer une application démontrable, sécurisée, documentée et déployable, capable d'analyser des transactions bancaires et de produire une prédiction de risque de fraude.

# 2. Stack technique imposée

| Domaine | Technologies | Objectif |
| --- | --- | --- |
| Frontend | React.js, React Router, Axios, Bootstrap 5, Recharts | Interface web moderne et responsive |
| Backend | Django, Django REST Framework, Simple JWT | API REST sécurisée |
| Base de données | PostgreSQL | Stockage relationnel robuste |
| Machine Learning | Pandas, NumPy, Scikit-Learn, Imbalanced-learn, Joblib, XGBoost | Détection automatique de fraude |
| Documentation | Swagger / OpenAPI | Documentation et test de l'API |
| DevOps | Docker, Docker Compose, Render | Conteneurisation et déploiement |
| Versioning | Git, GitHub, GitFlow | Collaboration et gestion du code |
| Gestion de projet | Scrum, GitHub Projects ou Jira | Planification et suivi Agile |

# PHASE 0 — Organisation et lancement

Objectif : Organiser l'équipe de 4 étudiants et préparer le projet.

Travaux à réaliser :

Définir les rôles et responsabilités

Créer le dépôt GitHub

Créer le tableau GitHub Projects/Jira

Définir les règles de collaboration

Créer le README initial

Définir GitFlow et les conventions de commits

Livrables : dépôt GitHub, board Agile, convention Git et répartition des tâches.

# PHASE 1 — Analyse métier et cahier des charges

Objectif : Comprendre le problème et formaliser les besoins.

Travaux à réaliser :

Analyser le contexte de la fraude bancaire

Identifier les acteurs et parties prenantes

Définir les objectifs et le périmètre

Rédiger les besoins fonctionnels et non fonctionnels

Définir les règles métier

Créer les personas, User Stories et Product Backlog

Identifier les risques et contraintes

Livrables : cahier des charges, backlog initial et critères d'acceptation.

# PHASE 2 — Architecture logicielle

Objectif : Définir la structure technique globale.

Travaux à réaliser :

Choisir l'architecture Frontend / API / ML / Base de données

Définir les responsabilités des composants

Définir les flux de données

Définir les principes de sécurité

Définir la structure des dossiers

Préparer l'architecture Docker/Render

Livrables : architecture globale, architecture applicative et structure du projet.

# PHASE 3 — Conception UML

Objectif : Modéliser le système avant le développement.

Travaux à réaliser :

Diagramme de cas d'utilisation

Diagramme de classes

Diagrammes de séquence

Diagramme d'activité

Diagramme de composants

Diagramme de packages

Diagramme de déploiement

Livrables : modèles UML exportés et intégrés à la documentation.

# PHASE 4 — Conception de la base de données

Objectif : Concevoir une base PostgreSQL cohérente et évolutive.

Travaux à réaliser :

Identifier les entités et relations

Concevoir le MCD et le MLD

Réaliser l'ERD

Définir les clés et contraintes

Normaliser la base

Définir les index

Rédiger le dictionnaire de données

Préparer la traduction en modèles Django

Livrables : ERD, schéma relationnel et dictionnaire de données.

# PHASE 5 — Environnement de développement

Objectif : Créer une base technique reproductible.

Travaux à réaliser :

Initialiser Django

Initialiser React

Configurer PostgreSQL

Configurer les variables d'environnement

Créer Dockerfile et docker-compose

Configurer les dépendances

Créer les environnements de développement

Livrables : projet exécutable localement et environnement documenté.

# PHASE 6 — Machine Learning

Objectif : Construire et valider le moteur de détection.

Travaux à réaliser :

Collecter et comprendre les données

Réaliser l'EDA

Analyser les valeurs manquantes et aberrantes

Analyser le déséquilibre fraude/non-fraude

Prétraiter les données

Créer les features pertinentes

Comparer plusieurs modèles

Utiliser le rééquilibrage si nécessaire

Optimiser les hyperparamètres

Évaluer avec Precision, Recall, F1-score, ROC-AUC et matrice de confusion

Choisir un seuil métier adapté

Exporter le pipeline avec Joblib

Livrables : notebook EDA, pipeline ML, modèle entraîné, rapport d'évaluation et artefact Joblib.

# PHASE 7 — Backend Django REST

Objectif : Construire une API robuste et sécurisée.

Travaux à réaliser :

Créer les applications Django

Implémenter les modèles et migrations

Configurer PostgreSQL

Implémenter JWT

Créer les serializers

Créer les ViewSets et endpoints

Ajouter les permissions par rôle

Intégrer le modèle ML

Créer l'historique des prédictions

Créer les alertes de fraude

Ajouter l'audit et la journalisation

Configurer Swagger/OpenAPI

Ajouter pagination, filtres et validation

Livrables : API REST fonctionnelle, authentification et endpoints documentés.

# PHASE 8 — Frontend React

Objectif : Créer une interface professionnelle.

Travaux à réaliser :

Configurer React Router

Créer les layouts

Créer les pages d'authentification

Créer le dashboard

Créer la gestion des transactions

Créer la page de prédiction

Créer la gestion des alertes

Créer les graphiques avec Recharts

Configurer Axios

Gérer le token JWT

Ajouter les états de chargement et erreurs

Rendre l'application responsive

Livrables : application React complète et responsive.

# PHASE 9 — Intégration complète

Objectif : Connecter toutes les briques.

Travaux à réaliser :

Connecter React à l'API

Tester le parcours de connexion

Tester l'importation des transactions

Connecter l'API au pipeline ML

Enregistrer les prédictions

Créer les alertes

Afficher les statistiques

Vérifier les rôles et permissions

Livrable : flux complet Transaction → API → ML → Base → Dashboard.

# PHASE 10 — Tests et qualité

Objectif : Vérifier la qualité et la fiabilité.

Travaux à réaliser :

Tests unitaires Django

Tests des modèles

Tests des serializers

Tests des endpoints API

Tests d'authentification

Tests d'intégration

Tests du pipeline ML

Tests frontend

Tests des permissions

Tests de non-régression

Tests de sécurité de base

Livrables : rapport de tests, couverture et liste des anomalies corrigées.

# PHASE 11 — Docker et déploiement

Objectif : Rendre l'application déployable.

Travaux à réaliser :

Créer les images Docker

Configurer Docker Compose

Configurer PostgreSQL

Configurer les variables d'environnement

Tester la production localement

Préparer Render

Déployer le backend

Déployer le frontend

Configurer la base de données

Vérifier les logs et la santé de l'application

Livrables : application conteneurisée et déployée.

# PHASE 12 — Documentation

Objectif : Rendre le projet compréhensible et maintenable.

Travaux à réaliser :

README technique

Guide d'installation

Documentation API Swagger

Documentation utilisateur

Documentation ML

Documentation architecture

Documentation base de données

Guide de déploiement

Glossaire et acronymes

Livrables : documentation technique et utilisateur.

# PHASE 13 — Soutenance

Objectif : Présenter le projet avec professionnalisme.

Travaux à réaliser :

Préparer la présentation

Présenter la problématique

Présenter l'architecture

Expliquer le Machine Learning

Présenter la démonstration

Justifier les choix technologiques

Présenter la répartition du travail

Préparer les questions du jury

Réaliser une répétition complète

Livrables : diaporama, scénario de démonstration et répartition de la soutenance.

# 3. Planification Scrum proposée

| Sprint | Objectif |
| --- | --- |
| Sprint 0 | Organisation, Git, architecture, environnement |
| Sprint 1 | Base de données et authentification |
| Sprint 2 | Transactions et API métier |
| Sprint 3 | Machine Learning et intégration de la prédiction |
| Sprint 4 | Frontend React et dashboard |
| Sprint 5 | Intégration, tests, sécurité et correction |
| Sprint 6 | Docker, déploiement, documentation et soutenance |

# 4. Répartition recommandée pour l'équipe de 4

| Membre | Rôle | Responsabilités |
| --- | --- | --- |
| Étudiant 1 | Software Architect / Backend Lead | Architecture, Django, API, authentification |
| Étudiant 2 | Lead Data Scientist / ML Engineer | EDA, prétraitement, entraînement, évaluation, modèle |
| Étudiant 3 | Senior React Developer / UX | Frontend, dashboard, Axios, responsive |
| Étudiant 4 | DevOps / QA / Integration | Docker, PostgreSQL, tests, documentation, déploiement |

# 5. Definition of Done

Le code est versionné dans Git.

Le code respecte la structure définie.

Les fonctionnalités sont testées.

Les permissions sont vérifiées.

Les erreurs sont gérées.

La documentation est mise à jour.

La fonctionnalité est validée par l'équipe.

Le code est intégré dans la branche de développement.

# 6. Livrable final attendu

À la fin de la roadmap, l'équipe devra disposer d'une plateforme de détection de fraude bancaire fonctionnelle, sécurisée, documentée et déployable. Le parcours complet devra être démontrable : authentification, ingestion d'une transaction, analyse par le modèle de Machine Learning, enregistrement de la prédiction, génération d'une alerte éventuelle et visualisation du résultat dans le dashboard.

# 7. Checklist finale

☐ Cahier des charges validé

☐ Architecture validée

☐ Diagrammes UML terminés

☐ ERD et dictionnaire de données terminés

☐ Dépôt GitHub organisé

☐ Modèle ML entraîné et exporté

☐ API Django REST fonctionnelle

☐ Authentification JWT fonctionnelle

☐ Frontend React fonctionnel

☐ Intégration complète réalisée

☐ Tests réalisés

☐ Docker configuré

☐ Déploiement Render effectué

☐ Documentation finalisée

☐ Soutenance préparée